Załącznik nr 1a do SIWZ

Wzór Załącznika do Oferty

„Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego - JRP/ZWIK/ZP/PN-B/20/OŚ-4/20/04/2015

|  | Klauzule Umowne |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego |  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki |
| Nazwa i adres Wykonawcy |  | ……………………………………………….. |
| Nazwa i adres Przedstawiciela Zamawiającego | § 4.1 | Inżynier Kontraktu ZWiK ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki |
| Termin realizacji Odcinka i Przedmiotu Umowy | § 2.1 | Wykonanie Odcinka do dnia 31.12.2015 r. Wykonanie całości Przedmiotu Umowy (w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia ……………………………. |
| Okres Gwarancji | § 12.2 | ………………….…. miesięcy od dnia podpisania Protokołu Końcowego |
| Elektroniczny system przekazywania danych | § 4.3 i § 4.6 | Telefaks lub email do potwierdzenia na piśmie |
| Czas przekazania Placu Budowy | § 2.2 | 7 dni od daty podpisania Kontraktu |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | § 8.1 | „10% wynagrodzenia umownego brutto (włącznie z VAT) określonego w § 7 ust. 1 Umowy z uwzględnieniem ewentualnych korekt wynikających z Poleceń Zmian lub zmian mowy” |
| Odcinek | § 1.5 | Wykonanie i rozliczenie części Robót o wartości nie mniejszej niż 11.000.000 zł netto (słownie: jedenaście milionów złotych) do dnia 31.12.2015 r. |
| Kara umowna | § 13.1 | za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy; za zwłokę w wykonaniu Odcinka, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy; za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy Podwykonawczej lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawczej lub jej zmiany, w wysokości 0,1% w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; z tytułu odstąpienia od Umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; za przekroczenia terminu przedłożenia odpowiednio: Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub jego korekty, jak również projektu umowy z podwykonawcą w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki.” |
| Maksymalna kwota kar umownych | § 13.3 | „30% wynagrodzenia umownego brutto (włącznie z VAT) określonego w § 7 ust. 1 Umowy z uwzględnieniem ewentualnych korekt wynikających z Poleceń Zmian lub zmian umowy” |
| Całkowita kwota zaliczki | § 7.10 | „5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy udzielona po dostarczeniu nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji zwrotu zaliczki płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” |
| Waluta płatności | § 7.1 | Złote polskie |
| Kara umowna za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca | § 13.1.8 | 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1 | Najpóźniej 7 dni od daty podpisania Umowy |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | Limit na jedno wydarzenie: 2.000.000 zł Limit na wszystkie wydarzenia: 4.000.000 zł |
| Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w sporach | § 20.2 | Komisja Rozjemcza składa się z 1 Rozjemcy wyznaczanego przez Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. |
| Właściwość Sądu | § 20.4 | Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. |

………………………………………………				………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data 						(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 								reprezentowania Wykonawcy wraz

z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)